**Information till elever och vårdnadshavare i Korsholms högstadium**

**Fastighetsverket ger följande information om åtgärder som har inverkan på inomhusluftens kvalitet som utförts eller kommer att utföras i Korsholms högstadium under läsåret 2020-2021.**

**Åtgärder som utförts under läsåret**

Under läsåret har täthetssaneringarna av samtliga klassrum slutförts. Skolans lärarrum och skolhälsovårdens utrymmen har även täthetssanerats. Under den del av skolan där krypgrund finns har man under läsåret fortsatt med att få krypgrunden ventilerad, samtidigt har också dessa utrymmen städats ur. Som nästa åtgärd följer nu fastighetsverket med vilken effekt åtgärderna har. Om det visar sig att användarna upplever problem i något utrymme görs en närmare undersökning.

Alla åtgärder har dokumenterats och man har även via stickprov kontrollerat hur täthetssaneringen lyckats. På Korsholms kommuns webbplats finns en uppföljningsrapport som man kan bekanta sig med.

**Åtgärder sommaren 2021**

Ventilationsrengöring

Under sommarlovet 2021 kommer hela ventilationssystemet att rengöras och inregleras, detta sker med 5 års mellanrum. Vid denna inreglering kommer man att lägga extra stor vikt vid att tryckbalansen är korrekt. I samband med inregleringen kommer även en del fiberkällor i ventilationssystemet att avlägsnas.

Tandläkarnas utrymmen vid skolhälsovården täthetsaneras även de under sommaren.

Samtidigt fortsätter även arbetet med att åtgärda de resterande kryputrymmena under skolan som planerat.

Fortsatt planering av Smedsby Bildningscampus

Planeringen av Smedsby bildningscampus har nu startat upp. Laaja arkitekter från Jakobstad har valts till arkitekt och håller som bäst på att bekanta sig med redan befintliga byggnadsdelar och bygga upp en 3D modell för hela Bildningscampuset. De första grova volymskisserna förväntas komma i slutat av juni 2021.

Parallellt med arkitektplaneringen har 11st arbetsgrupper med lärare och övrig personal från skolcentrum bildats. Arbetsgruppernas uppgift är att definiera målsättningarna för ~~sina~~

utrymmena och ta del av de kommande skisserna så att man i planeringen får med användarnas synpunkter direkt från starten. Arbetsgrupper har bildats för b.la. uteområden, teknisk slöjd, musikundervisning och IT- lösningar.

Under hösten kommer reviderade skisser att presenteras för arbetsgrupperna där deras åsikter är beaktade. Om planeringen framskrider som tänkt kan bygglov sökas i slutat av 2021 och en byggstart ske sommaren/ hösten 2022

**Information**

Vårdnadshavare till elever i skolan får information om läget via infobrev som kommer via Wilma. Man kan även följa med läget genom att gå till kommunens webbplats <https://www.korsholm.fi/bygga-bo-och-miljo/fastighetsverket/korsholms-hogstadium>. Där det förutom rapporter och utlåtanden även finns aktuell information över fastighetsverkets reparationsåtgärder i skolan.

**Elever med symptom**

Vid symptom hos elever är det viktigt att man kontaktar skolhälsovården.

**Ytterligare information**

Fastighetschef Ronny Haglund, tel. 050 69620

Med vänlig hälsning  
Korsholms kommun, bildningstjänster, fastighetsverket och inomhusluftgruppen